**FATEC MOGI DAS CRUZES.**

**ENSINO DE QUALIDADE.**

**PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE ESCOPO FECHADO PARA DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE VENDAS ONLINE

**Cliente:** *Leve Esportes*

**Contato:** *Victor Yukio Okuda*

**Departamento:** *Gerente de Projetos*

**Tel.:** *(11) 99999-9999*

**Proposta:** *ESF-01\_2021*

**Sumário**

[1. ESCOPO DA PROPOSTA 4](#_Toc81933245)

[i. Gerenciamento de Produtos 4](#_Toc81933246)

[ii. Carrinho de compras 4](#_Toc81933247)

[iii. Pagamento 4](#_Toc81933248)

[iv. Trocas 4](#_Toc81933249)

[v. Cupons 4](#_Toc81933250)

[vi. Gerenciamento de perfil 4](#_Toc81933251)

[vii. Relatórios 4](#_Toc81933252)

[2. PREÇO 4](#_Toc81933253)

[3. FORMA DE PAGAMENTO 5](#_Toc81933254)

[4. PRAZO 5](#_Toc81933255)

[5. PREMISSAS PARA O FORNECIMENTO 5](#_Toc81933256)

[6. O QUE SERÁ ENTREGUE? 5](#_Toc81933257)

[7. CONFIDENCIALIDADE 5](#_Toc81933258)

[8. VALIDADE DA PROPOSTA 6](#_Toc81933259)

**À**

***Leve Esportes***


Prezado,

A empresa FATEC MOGI DAS CRUZES tem a satisfação em apresentar sua proposta comercial para fornecimento de serviços de desenvolvimento de software na modalidade escopo fechado para a Leve Esportes para o projeto do E-commerce - LEsporte.

Ao longo deste documento apresentaremos nossas condições técnicas e comerciais para execução dos serviços supracitados bem como detalhamento da nossa experiência e qualificação para os serviços propostos, através das melhores práticas no gerenciamento de serviços de Tecnologia da Informação.

Desde já agradecemos a oportunidade a nós concedida, e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

****

# ESCOPO DA PROPOSTA

O escopo desta proposta trata dos requisitos para o desenvolvimento do E-commerce - LEsporte. Para definição do escopo desta proposta, considera-se os itens abaixo:

* Implementação dos requisitos especificados no documento enviado por Rodrigo Silva em 05/08/2021;

Os itens que são escopo desta proposta limitam-se aos relacionados abaixo:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módulo** | **Funcionalidade** | **Descrição** |
| Vendas | Gerenciamento de Produtos | Permite o cadastro/edição do quadro. |
| Vendas | Carrinho de compras | Permite adicionar produtos em um repositório temporário para compra futura, sendo possível adicionar, alterar e excluir itens do carrinho. |
| Vendas | Pagamento | Permite o cliente escolher a forma de pagamento, possibilitando utilizar cupons e cartões de crédito. |
| Vendas | Trocas | Permite o cliente trocar produtos após a finalização da compra, mediante aprovação de um administrador. |
| Vendas | Cupons | Permite gerar cupons com valores a ser descontado no valor final de compras futuras. |
| Usuário | Gerenciamento de perfil | Permite usuário cadastrar e editar um perfil. |
| Administrativo | Relatórios | Permite ao administrador gerar relatórios para tomada de decisões. |

O sistema será desenvolvido em Java EE e terá o front-end desenvolvido com Bootstrap (HTML, CSS).

# PREÇO

|  |  |
| --- | --- |
| **Descrição** | **Valor Total** |
| E-commerce - LEsporte | R$ 40.000,00 |

Os valores informados nesta proposta já incluem os impostos incidentes sobre serviços (ISS, PIS, COFINS, CSSL e IRPJ).

# FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será dividido em quatro parcelas iguais. Sendo que a última parcela estará vinculada ao aceite da entrega final do projeto.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Descrição** | **Valor do Faturamento** | **Data do Faturamento** | **Data do Pagamento** |
| 1º Parcela | R$ 10.000,00 | 07/10/2021 | 21/10/2021 |
| 2º Parcela | R$ 10.000,00‬ | 07/11/2021 | 21/11/2021 |
| 3º Parcela | R$ 10.000,00 | 07/12/2021 | 21/12/2021 |
| 4º Parcela | R$ 10.000,00 | 07/01/2022 | 21/01/2022 |

# PRAZO

É estipulado um prazo de 120 dias para a entrega final, levando em consideração o seguimento apropriado do cronograma definido com o cliente.

Todas as atividades estão sendo estimada em 807 horas.

# PREMISSAS PARA O FORNECIMENTO

1. A Leve Esportes deverá fornecer o ambiente de produção;
2. A Leve Esportes deverá informar quem será o focal point, para esclarecimentos de dúvidas técnicas e de negócio;
3. O tempo de mobilização para o início do projeto será de 10 dias após o aceite desta proposta;
4. Para início do projeto é necessário que a Leve Esportes forneça o banco de dados atualizado do sistema de vendas atual;

# O QUE SERÁ ENTREGUE?

Ao término do desenvolvimento, será feita uma apresentação do produto com suas características e configurações.

Serão entregues ao final do pagamento:

* Documento de requisitos;
* Modelo das classes de domínio;
* Implementação;
* Testes unitários;
* Especificação de casos de testes funcionais;
* Evidências de execução de testes funcionais;

# CONFIDENCIALIDADE

Este documento destina-se exclusivamente a Leve Esportes.

É vedada a cópia ou divulgação de seu conteúdo, no todo ou em parte, por qualquer processo ou meio, sem a expressa autorização da FATEC MOGI DAS CRUZES, bem como o uso para quaisquer outros fins.

# VALIDADE DA PROPOSTA


Esta proposta será válida por 10 dias corridos, a contar da data de emissão.

Ressaltamos nosso interesse na prestação de serviços à Leve Esportes, assim como evidenciamos nossa capacidade tecnológica e experiência.

Estamos abertos a sugestões, e disponíveis para esclarecimento de eventuais dúvidas.

Mogi das Cruzes, 07 de setembro de 2021.

Atenciosamente,

****